ROADMAP ?

## 1. Setup dell'Ambiente e Architettura Monorepo

Obiettivo: Stabilire le fondamenta infrastrutturali e i contratti di base tra i servizi.

- [ ] 1.1 Inizializzazione Workspace

  - [ ] Configurare il root directory con un gestore di pacchetti (es. pnpm workspaces o Turborepo) per gestire le dipendenze condivise.

  - [ ] Creare cartella apps/api-gateway e inizializzare NestJS (nest new).

  - [ ] Creare cartella apps/ai-engine e inizializzare l'ambiente Python (consigliato Poetry o uv per la gestione dipendenze).

  - [ ] Implementare configurazione ESLint/Prettier per Node e Ruff/Black per Python.

- [ ] 1.2 Containerizzazione (Docker Layer)

  - [ ] Scrivere il docker-compose.yml base.

  - [ ] Aggiungere il service PostgreSQL (con volume persistente e script di init per db/user).

  - [ ] Aggiungere il service Redis (con configurazione per persistenza AOF o snapshotting base).

  - [ ] Configurare le reti interne (Docker networks) per far comunicare i container locali.

- [ ] 1.3 Database e ORM Setup

  - [ ] Scegliere e configurare l'ORM per NestJS (Prisma o TypeORM).

  - [ ] Creare le prime migrazioni per le tabelle Users, Prompts ed Episodes.

  - [ ] (Opzionale ma consigliato) Scegliere e configurare l'ORM per Python (SQLAlchemy + Alembic) se il motore AI dovrà scrivere direttamente a DB, oppure stabilire che solo NestJS toccherà il database.

creare anche una parte di Auth iniziale in modo da avere ingressi riservati con token o con social (API)

## 2. Intent Extraction (Il Cervello AI)

Obiettivo: Un microservizio Python isolato che riceve testo crudo e restituisce un JSON validato.

- [ ] 2.1 Core FastAPI e Struttura Progetto

  - [ ] Creare il file main.py e definire l'istanza FastAPI.

  - [ ] Implementare middleware per la gestione degli errori e il logging delle richieste.

  - [ ] Definire il router per l'endpoint POST /api/v1/interpret.

- [ ] 2.2 Pydantic Validation Layer

  - [ ] Creare schemas.py.

  - [ ] Definire PromptRequest (input validation).

  - [ ] Definire IntentResponse (output validation) includendo campi come: theme (str), mood (str), target_bpm_range(tuple), preferred_artists (list), rubrics (list).

### 2.3 Ricerca, Valutazione e Integrazione LLM (Local First)

speaker tra le canzoni lo fa già un llm già di suo, semplicemente prompting, system prompt.

ricerca di parole chiave nel prompt iniziale, con un llm oppure  ai sub senza deep learning per fare un formato passato ad un classificatore o a un llm.

Ci può essere una via di mezzo, pretrained da hugging face.

bisogna capire se ci sono dati, come fare ricerca dei prompt

una volta che hai il genere non sai il

Obiettivo: Dimostrare la fattibilità di un modello open-source eseguito localmente per estrarre l'intento utente e generare script, mantenendo il rispetto rigoroso degli schemi JSON richiesti dalla pipeline.

- [ ] 2.3.1 Setup dell'Infrastruttura di Serving Locale

  - [ ] Selezionare e installare un motore di inferenza locale ad alte prestazioni. Scegliere tra Ollama (per facilità di setup e sviluppo su macchine consumer) o vLLM (per deployment in produzione su GPU dedicate).

  - [ ] Configurare il motore di inferenza per esporre un server REST compatibile con le specifiche dell'API di OpenAI. Questo garantisce che il codice Python (AiEngineService) possa passare dal modello locale a GPT-4 cambiando semplicemente l'URL di base e la chiave API.

- [ ] 2.3.2 Selezione e Download dei Modelli Open-Source

  - [ ] Identificare 2 o 3 modelli candidati ottimizzati per l'instruction following e la formattazione JSON (es. Llama-3-8B-Instruct, Mistral-Nemo-12B, Phi-3-Mini).

  - [ ] Scaricare le versioni quantizzate dei modelli (formato GGUF a 4-bit o 8-bit) per ridurre il consumo di VRAM senza perdere troppa precisione logica.

- [ ] 2.3.3 Sviluppo di Grammatiche Costrittive (Structured Outputs)

  - [ ] I modelli locali più piccoli tendono ad avere allucinazioni nella formattazione JSON o ad aggiungere testo discorsivo prima o dopo il payload. Implementare una libreria come Outlines o sfruttare il parametro format="json" nativo di Ollama/llama.cpp.

  - [ ] Collegare gli schemi Pydantic (sviluppati al punto 2.2) al layer di generazione per forzare il modello locale a emettere token validi secondo lo schema richiesto per Tema, Mood, Artisti e Rubriche.

- [ ] 2.3.4 Prompt Engineering Adattivo (Few-Shot Prompting)

  - [ ] Redigere un System Prompt specifico per il modello locale selezionato, utilizzando i token di formattazione corretti per quel particolare modello (es. <|start_header_id|>system<|end_header_id|> per Llama 3).

  - [ ] Implementare la tecnica del few-shot prompting: inserire nel prompt di sistema 2 o 3 esempi perfetti di Input (frase utente) e Output (JSON desiderato) per guidare il modello nella classificazione.

- [ ] 2.3.5 Benchmarking e Analisi dei Trade-off (Local vs Cloud)

  - [ ] Creare un dataset di validazione composto da 20 prompt utente di varia complessità (da "metti musica rock" a frasi articolate con mood e richieste specifiche).

  - [ ] Scrivere uno script di test automatizzato che esegua il dataset sia sul modello locale che su un modello cloud di baseline (es. gpt-4o-mini).

  - [ ] Misurare e documentare tre metriche fondamentali per la decisione finale:

    - Affidabilità del Parsing: Percentuale di risposte che generano un JSON perfettamente decodificabile senza errori.

    - Latenza (TTFT e Tempo Totale): Tempo impiegato dal sistema locale per restituire l'output rispetto al servizio cloud.

    - Costo Computazionale: Utilizzo di CPU/GPU e RAM durante l'inferenza locale.

- [ ] 2.4 Logica di Retry e Testing

  - [ ] Implementare un blocco try/except con logica di retry (es. libreria tenacity) nel caso in cui l'API dell'LLM vada in timeout.

  - [ ] Scrivere unit test per l'endpoint fornendo prompt di test e verificando la correttezza del Pydantic model in uscita.

## 3. Playlist Builder (Motore di Selezione Musicale)

Obiettivo: Mappare l'intento estratto su un set di brani reali e ordinati.

- [ ] 3.1 Mock Data e Strutture

  - [ ] Definire l'interfaccia/schema del brano (TrackDTO): ID, titolo, artista, genere, BPM, durata, mood_tags.

  - [ ] Creare un file JSON statico (mock_catalog.json) contenente 50-100 canzoni ben taggate per permettere i test senza API esterne.

- [ ] 3.2 Algoritmo di Filtraggio e Scoring

  - [ ] Creare un modulo playlist_service.py (o equivalente in NestJS, a seconda di dove preferisci far risiedere questa logica).

  - [ ] Sviluppare la logica di hard-filtering (es. scartare i brani con BPM fuori dal range richiesto).

  - [ ] Sviluppare la logica di soft-scoring (assegnare punteggi maggiori ai brani che matchano gli artisti preferiti o il genere).

- [ ] 3.3 Generazione Scaletta

  - [ ] Ordinare i brani estratti calcolando l'energia desiderata (es. curva a campana o costante energetica).

  - [ ] Calcolare la durata totale e limitare l'array in base a un target (es. 15 minuti di demo = circa 4-5 brani).

  - [ ] Scrivere unit test per verificare che un input "energetico" non restituisca mai brani "rilassanti" dal mock catalog.

## 4. Script Generation & Fact-Checking (RAG Pipeline)

Obiettivo: Generare l'intercalare parlato sincronizzato al contesto musicale e verificato.

- [ ] 4.1 Definizione dei Chunk Strutturati

  - [ ] Aggiornare Pydantic per definire lo schema dello script: un array di oggetti Chunk (tipo: intro/bridge/outro, testo, track_id_successiva).

- [ ] 4.2 Mock del Fact-Checking Engine (RAG Base)

  - [ ] Inizializzare un modulo per il Retrieval. Per la fase 1, creare un dizionario o un micro-database locale di "fatti" su 10 artisti/brani presenti nel mock catalog.

  - [ ] Implementare la logica: se la canzone successiva è "Track X", cerca nel database se esistono fatti su "Track X" o sul suo artista.

- [ ] 4.3 LLM Scripting Pipeline

  - [ ] Scrivere il System Prompt per lo Speaker: istruire l'LLM sul "Tone of Voice" (es. informale, energetico) derivato dall'Intent.

  - [ ] Passare all'LLM i seguenti parametri: 1) Le tracce precedenti e successive, 2) Il fatto verificato estratto dal RAG, 3) Le rubriche richieste.

  - [ ] Implementare il parsing della risposta per popolare l'array di Chunk seguendo la scaletta generata.

- [ ] 4.4 Validazione della Narrazione

  - [ ] Integrare dei controlli sulla lunghezza dei testi (es. un'intro non deve superare le 100 parole per rientrare nei 30-40 secondi stimati).

## 5. API Gateway & Integrazione (Il Collante Orchestratore)

Obiettivo: Esporre al frontend un endpoint unico che gestisce in modo transazionale l'intero flusso.

- [ ] 5.1 HTTP Client Setup in NestJS

  - [ ] Installare e configurare @nestjs/axios o l'HTTP module.

  - [ ] Creare un AiEngineService responsabile delle chiamate REST (o gRPC in futuro) verso il servizio FastAPI.

- [ ] 5.2 Controller ed Endpoint Principale

  - [ ] Creare EpisodesController con l'endpoint POST /episodes/generate.

  - [ ] Definire i Data Transfer Object (DTO) in NestJS per validare la richiesta in ingresso dal frontend tramite class-validator.

- [ ] 5.3 Logica Orchestrativa (Service Layer)

  - [ ] Passaggio 1: Salvare il Prompt originale sul database Postgres con status "processing".

  - [ ] Passaggio 2: Inviare il prompt ad AiEngineService (FastAPI) e attendere il JSON combinato (Intent + Playlist + Script).

  - [ ] Passaggio 3: Mappare il risultato JSON nel modello relazionale (creare il record Episode, collegare i record Tracks, creare i record Chunks ordinati).

- [ ] 5.4 Gestione Transazioni e Risposte

  - [ ] Avvolgere le operazioni su Postgres in una transazione SQL per garantire che un episodio non venga salvato parzialmente in caso di crash.

  - [ ] Aggiornare lo stato del Prompt a "completed".

  - [ ] Formattare e restituire al client l'oggetto Episode completo pronto per essere renderizzato nell'interfaccia utente (UI).